## Slide 1: Project Proposal 다 락 방
Team D: Sohyun-Park, Sohee-Park, Juan-Sim, Jeongsang-Choi, Sohee-Hong

## Slide 2: Contents
다락방 Overview
다락방 Contents
다락방 Development Structure
다락방 Project Schedule

## Slide 3: 다락방 Overview
어릴적 편안했던, 또는 갖고 싶었던 다락방같은 나만의 조그마한 공간
그런 다락방같은 편안한 나만의 공간에 보관하는 나의 일기
다락방과 내 일상을 공유하고 그날의 기분을 색깔로 표현하여 좀 더 친근하게 느껴지는 나만의 다락방

## Slide 4: 다락방 Contents
다락방같은 편안한 나만의 공간에 보관하는 나의 일기
  나의 일상을 기록: 언제 어떤 날씨에서 뭘 했었는지…
  기억하고 싶은 장면을 기록: 이미지 첨부
다락방과 내 일상을 공유하고 그날의 기분을 색깔로 표현하여 좀 더 친근하게 느껴지는 나만의 다락방
  다락방과 내 일상을 공유: 다락방 AI를 통해 그날의 기록을 읽고 내 기분을 분석.
  그날의 기분을 색깔로 표현: 다락방 AI를 통해 분석된 기분을 색깔로 표현
  좀 더 친근하게 느껴지는 나만의 다락방: 색깔이 나의 일기에 투영

## Slide 5: 다락방 Development Structure - 1
Front-end
  다락방의 전체적인 UI 구현
  View: 7개 views Index.html: 초기 화면 Login.html: 로그인 화면 join.html: 회원가입 화면 feeds.html: 개인일상 메인 화면 writing.html: 개인일상 기록 화면 bulletin.html: 개인일상 상세 화면 M_inform.html: 개인정보 화면

## Slide 6: 다락방 Development Structure - 2
Back-end
  회원정보 DB: 회원정보를 저장, 삭제, 수정 - 이름, 생년월일, ID 비밀번호, 성별, 이메일
  일기 DB: 회원별 개인일기를 저장, 삭제, 수정 - 날짜, 제목, 내용

## Slide 7: 다락방 Development Structure - 3
AI
  일기 내용을 분석하여 그날의 기분을 표현
  데이터 수집
    네이버 블로그
    SNS(인스타그램, 페이스북)
    Youtube
  개발언어: Python
  idle: google colab, Jupyter notebook

## Slide 8: 다락방 Development Structure - 4
Diagram
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interface: DB |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 회원정보 DB |  |  |  | 일기 DB |  |  | 
 | 사용자 |  |  | Index.html |  |  |  | Login.html |  |  |  | feeds.html |  |  |  | writing.html |  |  |  |  |  | 회원정보를 저장, 삭제, 수정 |  |  |  | 개인일기를 저장, 삭제, 수정 |  |  | 
 |  |  |  | 초기화면 |  |  |  | 로그인 화면 |  |  |  | 개인일기메인화면 |  |  |  | 일기 작성화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | join.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bulletin.html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 회원가입 화면 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 일기목록 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interface: AI |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M_inform.html |  |  |  |  |  | 성향분석 AI |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 개인정보화면 |  |  |  |  |  | 일기 내용을 분석하여 그날의 기분을 표현 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: 다락방 Project Schedule
Month |  |  |  |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Day |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Project kick-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 개발계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Front-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 화면구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Back-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- DB 기본 틀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
데이터 수집 및 전처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델학습 및 유지보수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |